重点项目工作简报

第9期

（总150期）

吴中区重点项目管理办公室               2021年12月15日

本期要目：

    - 苏州市政府与宁德时代签约

    - 苏州360网络安全协同创新产业基地建成投用

    - 南湖路东延项目依湖路段隧道主体结构顺利封顶

    - 孙子兵法博物馆项目竣工

    - 全区重点项目1-11月推进情况

苏州市政府与宁德时代签约

12月8日，苏州市政府与宁德时代新能源科技股份有限公司签署战略合作框架协议，江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝，苏州市委副书记、代市长吴庆文会见宁德时代董事长曾毓群一行并共同见证签约。

宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，是全球领先的新能源创新科技公司，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。目前在全球已设立十大生产基地和五大研发中心，拥有全球最广泛的整车厂合作伙伴。相关数据显示，宁德时代动力电池使用量连续四年排名全球第一。

活动中，苏州市政府、吴中区政府（吴中经开区管委会）分别与宁德时代签署战略合作框架协议和投资协议书。根据协议，宁德时代将在吴中经济技术开发区成立苏州时代新安能源科技有限公司，注册资本25亿元，总投资预计34亿元，项目一期计划2022年6月份开工建设，将布局包括电动能效优化解决方案等在内的前沿研发项目。

苏州360网络安全协同创新产业基地建成投用

近期，苏州360网络安全协同创新产业基地项目建设完成，该基地设有360政企安全集团江苏总部，将打造苏州360上市公司，为吴中及苏州数字经济发展持续加码。

苏州360网安基地为2021年吴中区重点项目，总投资2.6亿元，项目位于经开区苏州（太湖）软件产业园苏旺园区，租赁面积8188平方米。基地设有360政企安全集团江苏总部和7个国家级安全基础设施平台，包含国家大数据安全靶场、大数据协同安全技术国家工程实验室、国家信创适配安全检测中心等一系列国家级科学设施。项目围绕新型智慧城市、安全城市建设，发挥360作为中国领先的互联网和安全服务提供商在信息安全和防护领域的经验优势，集团业务将辐射整个长三角地区，并在苏州完成产业投资布局，预计360政企安全集团江苏总部在三年后实现产值15亿元。

当前，数字经济已成为推动经济高质量发展的重要引擎，苏州360网安基地将发挥国家级安全基础设施平台的综合效应，护航吴中乃至苏州市数字经济的平稳健康发展！

南湖路东延项目依湖路段隧道主体结构顺利封顶

11月24日，由中铁四局施工的南湖路快速路东延工程项目依湖路段隧道主体最后一段基坑顶板浇筑完成，标志着隧道工程依湖路段贯通。

苏州国际快速物流通道二期工程南湖路快速路东延工程吴中区段是规划苏州中环快速路南段的组成部分，与中环西线、中环东线、中环北线等其它快速路共同构建苏州快速骨架路网。

此次隧道主体完工的03标位于吴中区西段，线路沿依湖路走廊设置隧道，向东以高架形式跨越苏申外港大桥、东方大道、吴淞江大桥和中环东线高架，后接东方大道地面道路。 此次隧道主体顺利封顶，为南湖路早日通车打下了坚实基础。

孙子兵法博物馆项目竣工

孙子兵法博物馆项目位于穹窿山孙武文化园风景区，主体由兵学朝圣殿、兵圣殿、知兵殿和洗兵殿组成，两侧附属建筑呈对称式分布，气势宏伟壮观。建筑占地面积3万平方米，主体建筑面积1.3余万平方米。装饰改造完成后将成为集兵法解读、文化体验、史迹探寻、祭祀参观等全方位、多层次地体验浸入式的兵法文化主题博物馆。

项目从2020年9月取得施工许可证开始装修改造，历时12个月，目前已经完成展馆装修及陈设工程，进入设备调试、试运营阶段，预计年内能正式开馆。

作为全国首例孙子兵法专题博物馆，它的建设代表着孙武子文化的汇集、总结与扩散。通过对孙武子其人、其事、其书的有序展陈，凭借声、光、电全方位的互动体验，让观展者能够深刻感受孙子兵法的奥妙，为孙武子及其兵法文化的传承起到重要作用。

全区重点项目1-11月推进情况

2021年省重大项目。2021年我区列入省重大项目2个，总投资37.65亿元，年度计划投资10.25亿元，1-11月完成投资10.15亿元，占年度计划投资的99.07%。苏州市生态涵养区项目年度计划投资10亿元，1-11月完成投资9.92亿元，占年度计划投资的99.20%；苏州市吴中区国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资2450万元，1-11月完成投资2300万元，占年度计划投资的93.88%，该项目为国家级农村产业融合发展示范工程的子项目。

2021年市重点项目。2021年我区列入市级重点项目34个，总投资794.89亿元，年度计划投资186.6亿元，1-11月完成投资200.96亿元，同比增长11.96%，占年度计划投资的107.70%。其中计划新开工项目14个，上半年已实现全部开工。

2021年区重点项目。2021年我区区级重点项目270个，总投资1642.3亿元，年度计划投资410.82亿元。1-11月完成投资420.83亿元，同比增长14.6%，占年度计划的102.44%。其中计划新开工项目120个，三季度已实现全部开工。