一、主要工作任务

（一）环境质量。全区PM2.5平均浓度48.9微克/立方米，同比上升2.7百分点；全区空气质量优良天数比例达到66.9%，同比上升6个百分点；全区9个省考以上断面，1-6月份，达标率为77.8%，优Ⅲ率达到55.6%。

（二）“两减”工作。今年全区煤炭消费总量须	累计削减2万吨，目前已累计削减用煤17908.49吨；今年全区须关停30家化工企业，目前已停产14家，其中太湖一级保护区停产10家，两区外停产4家。

（三）“六治”工作。持续开展太湖水环境综合管理工作， 2018年芦苇湿地收割工作全部完成，收割芦苇湿地14025亩，12000吨。截至7月3日累计打捞蓝藻13551吨，水体漂浮物12060.3吨（以上数据均以含水计）；计划建设6个小型河道水质监控与预警小型水质自动站工程进入招标手续阶段；年度新增垃圾分类小区29个已完成12个，新增垃圾分类单位438家已完成181家，新增生活垃圾分类的行政村38个已完成1个；年度须规范化管理127家产废企业（省控以上）和经营单位危险废物企业，目前第一轮核查已完成，127家单位中38家达标，总体达标率29.92%，企业进入整改阶段；年度治理7家规模化养殖场任务已完成治理5家，规模以下养殖户粪污改造已完成治理改造141家，禁养区（含太湖一级保护区）污染治理率达98%（年度目标为100%）；今年计划治理19条重点黑臭河道已完工6条、开工13条，今年计划新增、改造污水主管网28公里已完工18公里，新增15个农村生活污水处理工程已开工7个，完工1个；今年计划治理80家挥发性有机物企业已完成治理58家；1-6月份，建筑工地扬尘治理专项检查152次，累计抽查355个项目，开出整改通知单109份，已基本整改到位，下发行政处罚书10份，共处罚金20万元，建筑工地扬尘治理覆盖率达100%；今年计划完成“八查八改” 17家较大及以上环境风险企业，目前第三方招标已结束，相关工作开展中。

（四）“三提升”工作。新增造林已完成0.032万亩，全区林木覆盖率稳定在35%，自然湿地保护率达到58.1%，已完成环太湖造林绿化530亩（含更新改造）；落实生态补偿资金12092万元；严格环境执法，立案处罚 63家，处罚金额563.3万元，并查获和移送公安机关2件涉嫌环境犯罪案件。

（五）重点工程。今年排定的35个重点工程项目，其中20个为市级重点工程项目，今年计划开工34个，已开工28个；计划完工26个，已完工3个。

（六）省、市、区曝光和信访问题整改。1-6月份省、市、区“263”明察暗访和“263”举报热线反映的各类环境问题共计112件，完成整改49件，尚在整改中63件，完成率43.75%。2017年度结转至2018年整改完成的21个问题目前已整改完成7件，剩余14件尚在整改中。

（七）中央、省环保督察问题整改。对照市整改方案，中央环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区9个整改项，其中立行立改、长期坚持共8项，均已立行立改，并一以贯之；须在2018年12月底前须完成的整改问题1项（吴中化工集中区卫生防护距离内25户居民已拆迁22户），符合序时进度要求。交办的21件信访件已全部完成整改；省环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区37个整改项，其中已完成20项，剩余17项正在落实中，交办的84件信访件，其中已完成76件，剩余8件正在落实整改中。

（八）散乱污整治。经各板块前期摸底排查，吴中区共梳理“散乱污”企业（作坊）1545个，涉及重点集中区块拆迁区域26宗，涉及面积共计1767.46亩。经核查和上报市“263”办1449家作为今年工作任务，其中关停855个，提升594个。截至6月底，年度工作任务已完成整治715个，其中关停505个，提升整治210个；新增排摸已完成整治48个，其中关停18个，提升整治30个。

二、存在问题

（一）环境质量形势依然严峻。全区PM2.5平均浓度48.9微克/立方米，较去年同期相比不降反升，臭氧污染防治形势依然严峻；省考以上断面优Ⅲ率为55.6%，距离年度目标77.8%尚有较大差距，部分断面仍存在不稳定达标的情况；今年夏季太湖地区气温据气象部门预测依然偏高，蓝藻水华仍可能偏重发生。

（二）部分重点工程进度滞后。目前部分重点工程项目完成情况距离省市时间过半、任务过半的要求存在较大差距，有6个工程项目应开工却未开工，整体完工率仅为11.5%，明显偏低，其中部分项目滞后明显，如：经信局牵头的全区须关停30家化工企业任务，目前虽已停产14家，但距离30家企业全部拆除生产设备的目标仍存在差距；市容市政局牵头的新增生活垃圾分类的行政村38个任务，目前仅完成1个; 水利局牵头的新增15个农村生活污水处理工程仅开工7个，完工1个; 环保局牵头的产废企业（省控以上）和经营单位危险废物规范化管理企业达标率达90%任务，目前总达标率只有29.92%。

（三）部分板块问题整治进度较慢。开发区越溪街道、东山镇2018年度问题整改率均不足30%，低于全区平均整改率42%；度假区“散乱污”企业（作坊）整治进度仅为27%，低于全区整治进度；各板块“散乱污”企业（作坊）整治台帐工作普遍零乱；度假区S230沿线靠高木桥周边砂石堆场环境差问题，已延期申请过一次至2018年6月底完成，但至今仍未完成；开发区上万盛实业有限公司工地厨房污水直排入河问题5月份已通报延迟未销号问题，但截至6月底仍未上报销号申请。

（四）部分问题整改存在反复。省环保督查交办信访案件中的开发区城南街道科赛河河道黑臭整治问题，河道水质存在反复，6月21日区级督查取样送检结果显示该河水质黑臭；省“263”信访投诉木渎镇中航樾园工地夜间施工噪音扰民问题长期得不到彻底解决，木渎镇虽已上报完成整治，但仍有多起投诉，甚至在中考期间仍有夜间施工行为。

附件：  1. 2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标

完成情况表

2. 各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

3. 吴中区“散乱污”企业（作坊）进度表

4. 吴中区“散乱污”重点集中区块整治区域清单

进度表

5. 各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

苏州市吴中区两减六治三提升专项行动领导小组办公室

2018年7月9日

附件1  2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标     完成情况表

| 序号 | 指标 | 2018年市级 目标值 | 2018年区级 目标值 | 进展情况 | 完成情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 41 | 41 | 49.9 |  | 环保局 （太湖办） |
| 2 | 城市空气质量优良 天数比例（%） | 72.3 | 72.3 | 66.7 |  | 环保局 （太湖办） |
| 3 | 1-6月省考以上断面 水质达优Ⅲ比例（%） | 77.8 | 77.8 | 55.6 |  | 环保局 （太湖办） |
| 4 | 煤炭消费总量累计削减量 （万吨） | 2 | 2 | 1.79 |  | 发改局 |
| 5 | 淘汰或实施清洁能源替代35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（台） | 4 | 4 | 正在推进中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 6 | 关停淘汰低效产能企业（家） | 120 | 120 | 54 |  | 经信局 |
| 7 | 淘汰低端落后化工 （化工监测点）企业（家） | 30 | 30 | 停产14家 |  | 经信局 |
| 8 | 生活垃圾分类设施覆盖率（%） | 60 | 60 | 50 |  | 市容市政管理局 |
| 9 | 城乡生活垃圾无害化 处理率（%） | 98 | 98 | 98 |  | 市容市政管理局 |
| 10 | 新增垃圾分类小区（个） | 24 | 29 | 12 |  | 市容市政 管理局 |
| 11 | 新增垃圾分类单位（家） | 378 | 438 | 181 |  | 市容市政 管理局 |
| 12 | 完成生活垃圾分类的行政村（个） | 38 | 38 | 1 |  | 市容市政管理局 |
| 13 | 产废企业（省控以上）和经营单位危险废物规范化管理企业 达标率（%） | 90 | 90 | 29.92 |  | 环保局 （太湖办） |
| 14 | 整治黑臭河道(条) | 5 | 19 | 已完工6、开工13条 |  | 水利局 |
| 15 | 新增、改造污水管网长度（公里） | 28 | 28 | 18 |  | 水利局 |
| 16 | 建设农村生活污水 处理设施村庄（个） | 9 | 15 | 已完工1个，开工7个 |  | 水利局 |
| 17 | 建设污染治理配套设施 规模化养殖场（家） | / | 1 | 粪污改造治理设施已正常运作，对内部循环系统进行改进 |  | 农业局 |
| 18 | 规模化养殖场污染治理率（%） | 75 | 100 | 治理5家 |  | 农业局 |
| 19 | 规模以下养殖 户污染治理率（%） | 60 | 非禁养区60 | 完成治理改造141家 |  | 农业局 |
|  |  |  | 禁养区（含太湖一级保护区）100 | 98 |  |  |
| 20 | 完成VOCs治理企业数（家） | 40 | 80 | 58 |  | 环保局 （太湖办） |
| 21 | 建筑工地扬尘治理覆盖率（%） | / | 100 | 100 |  | 住建局 |
| 22 | 落实生态补偿资金（万元） | 13800 | 13800 | 12092 |  | 财政局 |
| 23 | 较大及以上环境风险企业完成“八查八改”的总数 | 17 | 17 | 第三方招标已结束，相关工作开展中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 24 | 生态环境状况指数 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |  | 环保局 （太湖办） |
| 25 | 环境责任保险 参保企业数（家） | 30 | 30 | 25 |  | 环保局 （太湖办） |

*生态补偿资金和环保支持类企业贷款统计数据含省、市、区三级。

附件2   各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

| 地区 | 中央环保督查信访转办 |  | 省级曝光 |  | 江苏卫视“263”热线转办 |  | 市级曝光 |  | 市挂牌督办 |  | 市级信访 转办 |  | 区级曝光 |  | 区挂牌督办 |  | 区级信访 投诉 |  | 2017年 未完成 |  | 汇总(扣除重复项) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 完成率 |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00% |
| 度假区香山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00% |
| 甪直镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 12 | 60.00% |
| 度假区金庭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00% |
| 开发区城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50.00% |
| 开发区横泾街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% |
| 胥口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% |
| 度假区光福镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.50% |
| 开发区郭巷街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 7 | 36.84% |
| 木渎镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 33.33% |
| 临湖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 30.77% |
| 开发区越溪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.00% |
| 东山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 15.38% |
| 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 47 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 21 | 7 | 133 | 56 | 42.11% |

附件3       吴中区散乱污企业（作坊）进度表

| 序号 | 区域板块 |  | 整治目标 | 18年度上报计划完成数 | 截至6月底 新增排摸数 | 截至6月底 完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上报计划 | 新增排摸 |  |  |
| 1 | 度假区 | 光福镇 | 关停 | 34 | 1 | 14 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 38 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 2 |  | 金庭镇 | 关停 | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 28 | 3 | 8 | 2 |  |  |
| 3 |  | 香山街道 | 关停 | 1 | 3 | 0 | 2 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 13 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 小计 | 116 |  | 关停 | 37 | 7 | 16 | 6 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 79 | 3 | 11 | 2 |  |  |
| 4 | 开发区 | 郭巷街道 | 关停 | 127 | 0 | 100 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 58 | 0 | 42 | 0 |  |  |
| 5 |  | 横泾街道 | 关停 | 38 | 0 | 32 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 52 | 30 | 21 | 0 |  |  |
| 6 |  | 越溪街道 | 关停 | 58 | 0 | 26 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 56 | 0 | 31 | 0 |  |  |
| 7 |  | 城南街道 | 关停 | 162 | 0 | 118 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 小计 | 555 |  | 关停 | 385 | 0 | 276 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 170 | 30 | 94 | 0 |  |  |
| 8 | 高新区 |  | 关停 | 11 | 10 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 126 | 27 | 38 | 27 |  |  |
| 9 | 木渎镇 |  | 关停 | 111 | 4 | 36 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 95 | 1 | 41 | 0 |  |  |
| 10 | 甪直镇 |  | 关停 | 180 | 0 | 100 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 10 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 11 | 胥口镇 |  | 关停 | 84 | 0 | 48 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 24 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 12 | 东山镇 |  | 关停 | 4 | 0 | 3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 20 | 2 | 10 | 1 |  |  |
| 13 | 临湖镇 |  | 关停 | 45 | 12 | 22 | 8 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 68 | 0 | 8 | 0 |  |  |
| 合计 | 1449 |  | 关停 | 857 | 33 | 505 | 18 |  |  |
|  |  |  | 整治提升 | 592 | 63 | 210 | 30 |  |  |

| 附件4 吴中区“散乱污”重点集中区块整治区域清单进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇（区、街道） |  | 18年度上报计划完成数 |  |  | 截至6月底新增排摸数 |  |  | 截至6月底完成情况 |  |  |
|  |  |  | 区块名称 | 面积（亩） | 内含“散乱污”户数 | 区块名称 | 面积（亩） | 内含“散乱污”户数 | 上报计划 | 新增排摸 |  |
| 1 | 度假区 | 光福镇 | / | / | / | 府巷村S230高木桥砂石堆场 | 22 | 5 | / | / |  |
| 2 |  |  | / | / | / | 福利村墩路砂石堆场 | 20 | 2 | / | / |  |
| 3 | 开发区 | 郭巷街道 | 谷香桥北侧地块 | 10 | 11 | / | / | / | 11 | / |  |
| 4 |  |  | 绕城高速郭巷出口处 | 100 | 7 | / | / | / | 1 | / |  |
| 5 |  |  | 高速两侧及大桥下 | 3 | 17 | / | / | / | 2 | / |  |
| 6 |  | 横泾街道 | 尧南殡仪馆区域板块 | 10 | 9 | 旧木市场加工区 | 8 | 30 | 9 | / |  |
| 7 |  |  | 绢纺厂内 | 30 | 9 | / | / | / | 3 | / |  |
| 8 |  | 城南街道 | 苏州化学纤维厂地块 | 82 | 30 | 林通地块 | 75 | 34 | 30 | 1 |  |
| 9 |  |  | 苏州三鑫工艺服饰有限公司地块 | 20 | 11 | / | / | / | 11 | / |  |
| 10 |  | 越溪街道 | 百家姓超市旁弄堂 | 30 | 37 | / | / | / | 8 | / |  |
| 11 | 高新区 |  | 先锋社区陈家村 | 100 | 7 | 新家社区旺家沙场 | 15 | 3 | 3 | 1 |  |
| 12 | 木渎镇 |  | 经济开发区壹番工业园区块 | 105.69 | 38 | / | / | / | 14 | / |  |
| 13 |  |  | 姑苏村亚特国际石材城区块 | 45 | 24 | / | / | / | 4 | / |  |
| 14 |  |  | 姑苏村老凤凰路工业园区块 | 50 | 20 | / | / | / | 2 | / |  |
| 15 | 甪直镇 |  | 吴淞江大桥桥下 | 92 | 15 | 澄墩村原二砖厂区域 | 30 | 6 | 14 | / |  |
| 16 |  |  | 甪直镇粮管所区域 | 33.32 | 14 | / | / | / | 14 | / |  |
| 17 | 胥口镇 |  | 轨道交通5号线车辆段 | 460 | 55 | / | / | / | 37 | / |  |
| 18 |  |  | 东欣路东侧，胥江河北侧 | 10 | 3 | / | / | / | 0 | / |  |
| 19 |  |  | 东欣村原水灰厂地块 | 6 | 4 | / | / | / | 0 | / |  |
| 20 | 临湖镇 |  | 浦金路与平安路交叉口废品回 收堆场 | 10 | 5 | 华新国际地块 | 505.4 | 10 | 5 | 5 |  |
| 21 |  |  | 农林大世界东侧 | 5 | 2 | / | / | / | / | / |  |
| 合计 | 吴中区 |  | 19宗 | 1202.01 | 318 | 7宗 | 675.4 | 90 | 168 | 7 |  |

附件5   各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

| 序号 | 属地政府 | 6月上报信息数 | 合计 | 6月区录用信息数 | 合计 | 6月市录 用信息数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度假区 | 7 | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 开发区 | 13 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 高新区 | 6 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 木渎镇 | 3 | 65 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 甪直镇 | 5 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 胥口镇 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 东山镇 | 4 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 临湖镇 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 发改局 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 经信局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 财政局 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 住建局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 市容市政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水利局 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 农业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 环保局 | 4 | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 |