一、主要工作任务

（一）环境质量。全区PM2.5平均浓度52.2微克/立方米，同比上升2.2百分点；全区空气质量优良天数比例达到69.3%，同比上升11.1个百分点；全区省考以上断面水质优Ⅲ比例为44%，较去年下降33.4个百分点。

（二）“两减”工作。今年全区煤炭消费总量须	累计削减2万吨，目前已累计削减用煤12950.6吨；今年全区须关停30家化工企业，目前已停产12家，其中太湖一级保护区停产9家，两区外停产3家。

（三）“六治”工作。持续开展太湖水环境综合管理工作，共巡查水源地  300次，2018年芦苇湿地收割工作全部完成，收割芦苇湿地14025亩，12000吨。截止5月28日累计打捞蓝藻3213吨，打捞蓝藻船2016只，打捞蓝藻船次2061次。水体漂浮物6999.1吨。（以上数据均以含水计）；计划建设6个小型河道水质监控与预警小型水质自动站工程进入招标手续阶段；年度新增垃圾分类小区29个已完成12个，新增垃圾分类单位438家已完成181家，新增生活垃圾分类的行政村38个已进入规划选址阶段；年度须规范化管理127家产废企业（省控以上）和经营单位危险废物企业，目前开展第一轮核查，已完成72家单位核查，其中14家达标；年度治理7家规模化养殖场任务已完成治理4家，规模以下养殖户粪污改造治理非禁养区目前已完成发文工作，，禁养区（含太湖一级保护区）污染治理率达94.3%（年度目标为100%）；今年计划治理19条重点黑臭河道已完工6条、开工11条、前期准备2条，今年计划新增、改造污水主管网28公里已完工15公里，新增15个农村生活污水处理工程已开工7个，完工1个；今年计划治理80家挥发性有机物企业已完成治理44家；今年计划建筑工地扬尘治理覆盖率达100%，签订建设工程各方责任主体环境管理责任书70份，检查项目273个，立案处罚5家；今年计划完成“八查八改” 17家较大及以上环境风险企业，目前第三方招标已结束，中标单位即将全面开展工作。

（四）“三提升”工作。编制完成《吴中区2018年度生态文明建设目标任务书》（上报稿），初步拟定各板块《2018年度生态文明建设目标任务表》（征求意见稿）;在苏州市范围内率先制定下发《关于按季度报送2018年度“263”资金安排及使用情况的通知》;严格执法，立案处罚 22家，处罚金额75.8045万元，并查获和移送公安机关5件涉嫌环境犯罪案件。

（五）重点工程。今年排定的35个重点工程项目，其中20个为市级重点工程项目，今年计划开工34个、已开工28个；计划完工26个，已完工2个。

（六）省、市、区曝光和信访问题整改。1-5月份省、市、区“263”明察暗访和“263”举报热线反映的各类环境问题共计99件，完成整改39件，尚在整改中60件，完成率39.39%，问题整改符合序时进度要求。2017年度结转至2018年整改完成的21个问题目前已整改完成5件，剩余14件尚在整改中。

（七）中央、省环保督察问题整改。对照市整改方案，中央环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区9个整改项，其中立行立改、长期坚持共8项，均已立行立改，并一以贯之；须在2018年12月底前须完成的整改问题1项（吴中化工集中区卫生防护距离内25户居民已拆迁22户），符合序时进度要求。交办的21件信访件已全部完成整改；省环保督察反馈意见整改措施清单中涉及我区37个整改项，其中已完成19项，剩余18项正在落实中，交办的84件信访件，其中已完成76件，剩余8件正在落实整改中。

（八）散乱污整治。经各板块前期摸底排查，吴中区共梳理“散乱污”企业（作坊）1474个，涉及重点集中区块拆迁区域21宗，涉及面积共计1632.41亩。经核查和上报市“263”办1449家作为今年工作任务，其中关停855个，提升594个。截至5月底，年度工作任务已完成整治513个，其中关停394个，提升整治119个；新增排摸已完成整治7个，其中关停5个，提升整治2个。开发区城南街道、甪直镇对关停的散乱污企业（作坊）采取区块化整体推进方式，属联片整治，整治效果很好，值得推广学习。

二、存在问题

（一）环境形势不容乐观。全区PM2.5平均浓度52.2微克/立方米，距离年度目标值为41微克/立方米尚有不少差距；七子山静脉产业园区域投诉量虽较去年同期下降70%，但近期关于该区域异味扰民投诉仍不少（1-5月份有105件）；全区国省考断面达标形势十分严峻，全区9个省考断面（含5个国考断面）中，达到或优于Ⅲ类断面仅有4个。

（二）部分重点工作任务进度较慢。目前时间已近二分之一，部分重点工作任务完成情况距离省市时间过半、任务过半的要求存在较大差距，如：经信局牵头的全区须关停30家化工企业任务，目前虽已停产12家，但距离30家企业全部拆除生产设备的目标仍存在差距；市容市政局牵头的新增生活垃圾分类的行政村38个任务，目前仍在规划选址阶段。

（三）部分问题出现反弹。虽然部分问题前期已整治到位，但由于未落实有效的长效管理措施，现已出现反弹，如：中央环保督查交办信访案件中的开发区郭巷街道郭新河河道黑臭整治问题，上游段黑臭问题依然存在；长禾食品厂无环保手续擅自生产问题，现长禾食品已搬离但原址内新建多家违规企业；金庭镇庭山村养猪场异味扰民问题，现新增禽类养殖（50只左右），粪便直排外环境。省环保督查交办信访案件中的度假区香山街道乡下人家饭店油烟扰民问题，我办“回头看”发现油烟净化设备未正常运行，隔油池清理不及时。“散乱污”专项整治问题中高新区蠡墅片区多处废品回收点已上报2017年完成关停，但目前已重新经营。"吴中263在行动"节目曝光的外田村吴淞江边上砂石码头、官浦社区武家浜区域、荡头区域靠近江边垃圾堆场环境问题，现原址内均新建违规企业；

（四）部分板块整治问题，上报材料进度明显滞后。高新区“散乱污”企业（作坊）整治进度仅为2.9%，远低于全区35.4%整治进度。开发区未根据《吴中区深化“散乱污”企业（作坊）专项整治工作方案》要求，对所属街道上报的材料进行审核、汇总，经我办再三沟通后，依然不按要求、不按时上报，导致无法及时掌握全区数据；开发区越溪街道上万盛实业有限公司工地厨房污水直排入河问题、甪直镇澄东村小作坊污染环境问题均未按照其上报整改方案要求在整改期限内申请销号；度假区金庭镇林屋村和东村畜禽养殖问题未按照（吴263办督〔2018〕23号）文件要求及时上报整改方案，且至今未上报销号申请。

附件：  1. 2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标

完成情况表

2. 各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

3. 吴中区“散乱污”企业（作坊）进度表

4. 吴中区“散乱污”重点集中区块整治区域清单

进度表

5. 各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

苏州市吴中区两减六治三提升专项行动领导小组办公室

2018年6月8日

附件1  2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标     完成情况表

| 序号 | 指标 | 2018年市级 目标值 | 2018年区级 目标值 | 进展情况 | 完成情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 41 | 41 | 52.4 |  | 环保局 （太湖办） |
| 2 | 城市空气质量优良 天数比例（%） | 72.3 | 72.3 | 70.2 |  | 环保局 （太湖办） |
| 3 | 1-5月省考以上断面 水质达优Ⅲ比例（%） | 77.8 | 77.8 | 44 |  | 环保局 （太湖办） |
| 4 | 煤炭消费总量累计削减量 （万吨） | 2 | 2 | 1.3 |  | 发改局 |
| 5 | 淘汰或实施清洁能源替代35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（台） | 4 | 4 | 正在推进中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 6 | 关停淘汰低效产能企业（家） | 120 | 120 | 半年度统计一次 |  | 经信局 |
| 7 | 淘汰低端落后化工 （化工监测点）企业（家） | 30 | 30 | 目前停产12家，4家在办理搬迁手续 |  | 经信局 |
| 8 | 生活垃圾分类设施覆盖率（%） | 60 | 60 | 50 |  | 市容市政管理局 |
| 9 | 城乡生活垃圾无害化 处理率（%） | 98 | 98 | 98 |  | 市容市政管理局 |
| 10 | 新增垃圾分类小区（个） | 24 | 29 | 12（设施覆盖，市里未验收） |  | 市容市政 管理局 |
| 11 | 新增垃圾分类单位（家） | 378 | 438 | 181（设施覆盖，市里未验收） |  | 市容市政 管理局 |
| 12 | 完成生活垃圾分类的行政村（个） | 38 | 38 | 规划选址阶段 |  | 市容市政管理局 |
| 13 | 产废企业（省控以上）和经营单位危险废物规范化管理企业 达标率（%） | 90 | 90 | 完成72家单位核查，其中14家达标 |  | 环保局 （太湖办） |
| 14 | 整治黑臭河道(条) | 5 | 19 | 开工11条，完工8条（包括市级任务和尚渠、朱家河已于去年提前完工） |  | 水利局 |
| 15 | 新增、改造污水管网长度（公里） | 28 | 28 | 15 |  | 水利局 |
| 16 | 建设农村生活污水 处理设施村庄（个） | 9 | 15 | 7 | 1 | 水利局 |
| 17 | 建设污染治理配套设施 规模化养殖场（家） | / | 1 | 粪污改造治理设施已正常运作，对内部循环系统进行改进 |  | 农业局 |
| 18 | 规模化养殖场污染治理率（%） | 75 | 100 | 治理4家 |  | 农业局 |
| 19 | 规模以下养殖 户污染治理率（%） | 60 | 非禁养区60 | 完成发文工作 |  | 农业局 |
|  |  |  | 禁养区（含太湖一级保护区）100 | 94.3 |  |  |
| 20 | 完成VOCs治理企业数（家） | 40 | 80 | 44 |  | 环保局 （太湖办） |
| 21 | 建筑工地扬尘治理覆盖率（%） | / | 100 | 100 |  | 住建局 |
| 22 | 落实生态补偿资金（万元） | 13800 | 13800 | 正在推进中 |  | 财政局 |
| 23 | 较大及以上环境风险企业完成“八查八改”的总数 | 17 | 17 | 中标单位即将全面开展工作 |  | 环保局 （太湖办） |
| 24 | 生态环境状况指数 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |  | 环保局 （太湖办） |
| 25 | 环境责任保险 参保企业数（家） | 30 | 30 | 6 |  | 环保局 （太湖办） |

*生态补偿资金和环保支持类企业贷款统计数据含省、市、区三级。

附件2   各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

| 地区 | 中央环保督查信访转办 |  | 省级曝光 |  | 江苏卫视“263”热线转办 |  | 市级曝光 |  | 市挂牌督办 |  | 市级信访 转办 |  | 区级曝光 |  | 区挂牌督办 |  | 区级信访 投诉 |  | 2017年 未完成 |  | 汇总(扣除重复项) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 完成率 |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00% |
| 甪直镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 11 | 61.11% |
| 木渎镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 44.44% |
| 胥口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.50% |
| 度假区光福镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.50% |
| 度假区金庭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% |
| 度假区香山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% |
| 开发区郭巷街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 5 | 31.25% |
| 临湖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 23.08% |
| 东山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 23.08% |
| 开发区城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% |
| 开发区横泾街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| 开发区越溪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 35 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 21 | 5 | 120 | 44 | 36.67% |

附件3       吴中区散乱污企业（作坊）进度表

| 序号 | 区域板块 |  | 整治目标 | 18年度上报计划完成数 | 截至5月底 新增排摸数 | 截至5月底 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上报计划 | 新增排摸 |  |
| 1 | 度假区 | 香山街道 | 关停 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 13 | 0 | 2 | 0 |  |
| 2 |  | 光福镇 | 关停 | 34 | 1 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 38 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 |  | 金庭镇 | 关停 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 28 | 3 | 6 | 1 |  |
| 小计 | 116 |  | 关停 | 37 | 6 | 11 | 1 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 79 | 3 | 9 | 1 |  |
| 4 | 开发区 | 郭巷街道 | 关停 | 127 | 0 | 85 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 58 | 0 | 37 | 0 |  |
| 5 |  | 横泾街道 | 关停 | 38 | 0 | 26 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 52 | 0 | 13 | 0 |  |
| 6 |  | 越溪街道 | 关停 | 58 | 0 | 15 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 56 | 0 | 25 | 0 |  |
| 7 |  | 城南街道 | 关停 | 162 | 0 | 105 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小计 | 555 |  | 关停 | 385 | 0 | 231 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 170 | 0 | 75 | 0 |  |
| 8 | 高新区 |  | 关停 | 11 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 126 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 木渎镇 |  | 关停 | 111 | 4 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 95 | 1 | 20 | 0 |  |
| 10 | 甪直镇 |  | 关停 | 180 | 0 | 67 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 10 | 0 | 4 | 0 |  |
| 11 | 胥口镇 |  | 关停 | 84 | 0 | 48 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 24 | 0 | 4 | 0 |  |
| 12 | 东山镇 |  | 关停 | 4 | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 20 | 2 | 2 | 1 |  |
| 13 | 临湖镇 |  | 关停 | 48 | 6 | 21 | 2 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 68 | 0 | 5 | 0 |  |
| 合计 | 1449 |  | 关停 | 855 | 19 | 394 | 5 |  |
|  |  |  | 整治提升 | 594 | 6 | 119 | 2 |  |

| 附件4 吴中区“散乱污”重点集中区块整治区域清单进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 镇（区、街道） |  | 18年度上报计划完成数 |  |  | 截至5月底新增排摸数 |  |  |  |  | 截至5月底完成情况 |  |  |
|  |  |  | 区块名称 | 面积（亩） | 内含“散乱污”户数 | 区块名称 |  | 面积（亩） | 内含“散乱污”户数 |  | 上报计划 | 新增排摸 |  |
| 1 | 开发区 | 郭巷街道 | 谷香桥北侧地块 | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 绕城高速郭巷出口处 |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 高速两侧及大桥下 | 3 | 17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 横泾街道 | 尧南殡仪馆区域板块 | 10 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 5 |  |  | 绢纺厂内 | 40 | 9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 |  | 城南街道 | 苏州化学纤维厂地块 | 82 | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  |  | 苏州三鑫工艺服饰有限公司地块 | 20 | 11 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 越溪街道 | 百家姓超市旁弄堂 | 30 | 37 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 | 高新区 |  | 先锋社区陈家村 | 100 | 7 | 长桥街道新家社区旺家沙场 | 15 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |
| 10 | 木渎镇 |  | 经济开发区壹番工业园区块 | 105.69 | 38 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 11 |  |  | 姑苏村亚特国际石材城区块 | 45 | 24 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 12 |  |  | 姑苏村老凤凰路工业园区块 | 50 | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 甪直镇 |  | 吴淞江大桥桥下 | 92 | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 14 |  |  | 甪直镇粮管所区域 | 33.32 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 15 | 胥口镇 |  | 轨道交通5号线车辆段 | 460 | 61 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 16 |  |  | 东欣路东侧，胥江河北侧 | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  |  | 东欣村原水灰厂地块 | 6 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 | 临湖镇 |  | 浦金路与平安路交叉口废品回 收堆场 | 10 | 5 | 华新国际地块 | 505.4 |  |  | 10 | 5 |  |  |
| 19 |  |  | 农林大世界东侧 | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 小计 | 合计 |  | 1632.41 | 337 | 149 |  | 520.4 |  |  | 13 | 148 | 1 |  |

备注：上报吴中区重点集中区块整治区域21宗，面积1632.41亩，涉及“散乱污”户数337户；未上报集中区块的有度假区、东山镇。

附件5   各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

| 序号 | 属地政府 | 5月上报信息数 | 合计 | 5月区录用信息数 | 合计 | 5月市录 用信息数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度假区 | 12 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 开发区 | 15 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 高新区 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 木渎镇 | 2 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 甪直镇 | 4 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 胥口镇 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 东山镇 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 临湖镇 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 发改局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 经信局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 财政局 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 住建局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 市容市政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水利局 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 农业局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 环保局 | 4 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 |

抄报：唐晓东、陈嵘、李朝阳、荣德明、冯建荣、赵建明、王卫国、魏杰、顾益坚、周黎敏、朱筱菁同志；区委、区政府、区人大、区政协办公室，区监察局，市“263”办公室。

抄送：区“263”专项行动成员单位（各板块和8个牵头职能局）